| Projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Priorytet 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska( Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne). Działanie 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa |
| --- |
| Gmina Kondratowice Kondratowice, ul. Nowa 1 57-150 Prusy tel. (071) 39 276 81 - sekretariat fax (071) 39 260 21 |  |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ)

dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na roboty budowlane:

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Białobrzezie, Karczyn, Księgnice, Rakowice, Prusy, Górka Sobocka, Gołostowice wraz z przyłączeniem do oczyszczalni ścieków w Kondratowicach” – dokończenie robót w ramach projektu: „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice”. CPV: 45.00.00.00-7

Specyfikacja niniejsza zawiera:

| l.p. | Oznaczenie Części | Nazwa Części |
| --- | --- | --- |
| 1. | Część I | Instrukcja dla Wykonawców (IDW) |
| 2. | Część II | Umowa (Kontrakt) |
| 3. | Część III | Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) |

KONDRATOWICE – lipiec 2012

CZEŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Spis treści:

1.	Nazwa i adres Zamawiającego	3

2.	Tryb udzielania zamówienia	3

3.	Opis przedmiotu zamówienia	3

4.	Termin wykonania zamówienia	4

5.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków	4

6.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.	5

7.	Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.	8

8.	Wadium	8

9.	Termin związania ofertą	9

10.	Opis sposobu przygotowania oferty	9

11.	Miejsce oraz termin  składania i otwarcia ofert	10

12.	Opis sposobu obliczenia ceny	11

13.	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert	12

14.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;	13

15.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	13

16.	Wzór umowy	14

17.	Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego	15

18.	Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia	15

19.	Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ	15

20.	Podwykonawstwo	16

21.	Wykaz załączników do niniejszych IDW	16

# Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Kondratowice

Kondratowice, ul. Nowa 1

57 - 150 Prusy

# Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp.

# Opis przedmiotu zamówienia

- Zamówienie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej dla miejscowości: Białobrzezie, Karczyn, Księgnice, Rakowice, Prusy, Górka Sobocka, Gołostowice wraz z posadowieniem, wyposażeniem i podłączeniem przepompowni przydomowych – dokończenie robót budowlanych w ramach projektu: „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice”.

- W ramach zamówienia należy wykonać sieć kanalizacji sanitarnej tłoczno lub podciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków i odtworzeniem nawierzchni.

- Zakres robót objęty zamówieniem:

- prace przygotowawcze i ziemne

- prace pomiarowe dla wytyczenia trasy kanałów

- roboty ziemne

- roboty zasadnicze

- kanalizacja grawitacyjna Ø200 L= ok. 800 m

- posadowienie, wyposażenie i podłączenie przepompowni przydomowych: sztuk ok. 274

- wyposażenie wykonanych szachtów przepompowni przydomowych: sztuk 96

- kanalizacja tłoczna Ø110-125  L = ok. 2 850 m

- kanalizacja ciśnieniowa Ø40-75 L = ok. 2 756 m

- wyposażenie przepompowni sieciowych – 5 kpl.

- instalacje elektryczne i aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

- Uporządkowanie terenu, nasadzenia zieleni,

- Odtworzenie nawierzchni drogowych po wykonanych robotach kanalizacyjnych

- Roboty będą realizowane  według Warunków Kontraktowych FIDIC, Kontrakt na Budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego, (pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, wydanie czwarte angielsko – polskie z 2008 r

- Przedmiot zamówienia według kodu CPV:

|  | Słownik główny |
| --- | --- |
| Roboty budowlane | 45.00.00.00-7 |

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ – pn. Opis przedmiotu zamówienia (tj. OPZ).

- Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

- Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

# Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania robót budowlanych: do 21.12. 2012r. plus 12 miesięcy Okres Zgłaszania Wad

# Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

5.1.	Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp, a także spełniający warunki udziału w postępowaniu.

5.2.	Posiadanie wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 2 roboty budowlane polegające na wybudowaniu kanalizacji sanitarnej tłocznej lub podciśnieniowej o długości co najmniej 2 km ( w ramach jednej umowy).

5.3.	Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje:

- KIEROWNIKIEM BUDOWY tj. osobą posiadającą:

- co najmniej 3 letnie doświadczenie przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane nabyte poprzez kierowanie budową w branży sanitarnej, w tym doświadczenie przy kierowaniu co najmniej dwoma budowami, przebudowami lub remontami sieci kanalizacji tłocznej lub podciśnieniowej  jako kierownik budowy/robót.

- odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową stwierdzone decyzją zwaną „uprawnieniami budowlanymi”, wydaną przez organ samorządu zawodowego lub których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

5.4.	Sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia, tzn.:

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę min. 500.000,00 PLN.

- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 1.000 000,00 PLN.

5.5.	Poleganie na innych podmiotach

1)	Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

2)	Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

5.6.	Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia wskazane w Punkcie 6, wg formuły spełnia-nie spełnia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy Pzp, określony warunek jest spełniony, gdy podmioty składające wspólną ofertę spełniają je łącznie.

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

6.1.	W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

- Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

- Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

6.2.	W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6.3.	Dokumenty podmiotów zagranicznych.

1)	dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

–	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

–	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6.4.	Forma składanych dokumentów.

1)	Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

2)	W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 6.1 ust. 1 pkt 1, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

3)	Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4)	Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5)	W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, przyjmie kurs średni NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych tj. z dnia 31.07.2012 r.

6.5.	Inne dokumenty

    - Jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, przedstawia w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów, na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

    - Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wymienionych w ust. 2 lub ust. 3.

    - Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

    - W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - Każdy z wykonawców występujących wspólnie powinien nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp. Każdy z nich powinien złożyć dokumenty w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

# Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek przekazywać na piśmie lub faksem. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. (może porozumiewać się drogą elektroniczną-chyba że z czegoś to wynika)

- Zgodnie z art. 27 ust 2 ustawa Pzp każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanych oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których wyżej mowa uważa się za wniesione z dniem, gdy dotarły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią. Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530. Wykonawcy zwracają się do Zamawiającego na adres:

Gmina Kondratowice, Kondratowice, ul. Nowa 1, 57-150 Prusy

- Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

- Magdalena Karbownik w godz. 730 do 1530, tel.  (71) 39 27 693, fax: (71) 39 26 021

- Tomasz Gracz w godz. 730 do 1530, tel.  (71) 39 27 696, fax: (71) 39 26 021

# Wadium

- Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości

5 000,00 PLN

Wadium słownie: pięć tysięcy PLN

- Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji,

- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż nastąpiło zdarzenie określone w poniższych punktach 4 lub 5.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

- Zamawiający nie dopuszcza wniesienia wadium w walutach obcych.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:

10 9588 0004 0000 1111 2000 0030 w PBS w Strzelinie z dopiskiem „Przetarg – Budowa kanalizacji sanitarnej”

- W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej należy złożyć w ofercie oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

- W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć kserokopię przelewu potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”.

- Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie (przed terminem składania ofert) znajduje się na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

# Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# Opis sposobu przygotowania oferty

## 10.1	Wymagania podstawowe.

    - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

    - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań przez Wykonawcę (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

    - We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby oraz numer NIP.

    - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 Ustawy pzp.

    - Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

    - Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

## 10.2	Forma oferty.

1)	Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej w jednym egzemplarzu.

2)	Całość oferty (tj. oferta w rozumieniu § 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego) powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej odczytanie przed terminem otwarcia.

3)	Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

## 10.3	Zawartość oferty.

- Formularz Oferty – oświadczenie woli wykonawcy zgodne z treścią SIWZ – zawierające wskazanie przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom,

- Wypełniona Tabela Ceny,

- Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych,

- Dowód wniesienia wadium,

## 10.4	Skuteczność zmian lub wycofanie złożonej oferty.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

- Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

- Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

# Miejsce oraz termin  składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Gmina Kondratowice, Kondratowice, ul. Nowa 1, 57-150 Prusy, sekretariat na I piętrze w budynku administracyjnym, w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 16.08.2012r. | do godz. | 10:00 |
| --- | --- | --- | --- |

- Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta w postępowaniu na wykonanie roboty budowlanej pn.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Białobrzezie, Karczyn, Księginice Wielkie, Rakowice, Prusy, Górka Sobocka wraz z przyłączeniem do oczyszczalni ścieków w Kondratowicach"- dokończenie robót”

Nie otwierać przed dniem: 16.08.2012 r. przed godz. 10:10.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Gmina Kondratowice, Kondratowice, ul. Nowa 1, 57-150 Prusy, pok. sala konferencyjna – nr 16, w terminie:

| w dniu | 16.08.2012r. | o godz. | 10:10 |
| --- | --- | --- | --- |

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Koperty (paczki) oznakowane napisem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje:

- nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,

- informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w pkt. 1) i 2) przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- Jeżeli oferta zostanie złożona po terminie, o którym mowa w punkcie 2, Zamawiający zwróci ją niezwłocznie.

# Opis sposobu obliczenia ceny

      - Podstawą do określenia całkowitej ceny ryczałtowej za przedmiot zamówienia są „Tabele Elementów Rozliczeniowych”, gdzie całkowita cena ryczałtowa rozbita jest na ceny ryczałtowe za poszczególne elementy robót.

      - W ten sposób cena oferowana za Przedmiot Zamówienia jest sumą częściowych cen ryczałtowych za elementy Robót (Odcinki Robót) określone w „Tabelach Elementów Rozliczeniowych” i zsumowane w Tabeli – Wykaz Cen – Zbiorcze zestawienie kosztów.

      - Wykonawcy winni oddzielnie wycenić każdą pozycję ceny ryczałtowej za element Robót wymieniony w poszczególnych „Tabelach Elementów Rozliczeniowych” według własnych szacunków oraz dokonać podsumowania w Tabeli – Wykaz Cen – Zbiorcze zestawienie kosztów.

      - Wykaz Cen należy odczytywać łącznie z innymi dokumentami, wchodzącymi w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania. Całość Robót winna być wykonana zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem zgodnie z wymaganiami zamawiającego zawartymi w OPZ.

      - Krótkie opisy pozycji przedstawione w „Tabelach Elementów Rozliczeniowych” są podane tylko dla celów identyfikacyjnych i w żaden sposób nie zmieniają czy anulują szczegółowych opisów zawartych w Umowie oraz OPZ.

      - Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w „Tabelach Elementów Rozliczeniowych” lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że ceny ryczałtowe, które wprowadził w „Tabelach Elementów Rozliczeniowych”, dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią, niniejszego SIWZ i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje.

      - W związku z powyższym podane ceny ryczałtowe muszą obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszystkie ryzyka związane z budową, ukończeniem, uruchomienia i konserwacją całości Robót zgodnie z Umową w tym wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia.

      - Cena ryczałtowa zamieszczona w Ofercie będzie ceną łączną za wykonanie Umowy i powinna obejmować wszystkie elementy wymienione w OPZ.

      - W „Tabelach Elementów Rozliczeniowych” oraz Tabeli – Wykaz Cen – Zbiorcze zestawienie kosztów, częściowe ceny ryczałtowe należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

      - Zapłata z tytułu wszystkich pozycji jest dokonywana na podstawie ustalonej całkowitej ceny ryczałtowej zgodnie z Umową.

      - Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

      - Tabele do obliczenia ceny stanowią załącznik nr 2 do niniejszego IDW.

# Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1.	Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

cena [PLN] – waga 100%

Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

Cena najniższa spośród ofert

Cena =   --------------------------------------   x   100

Cena badanej oferty

2.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, jego oferta nie podlega odrzuceniu i który zaoferował najniższą cenę.

3.	Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4.	Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

# Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

1.	Po wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawca zostanie zaproszony do siedziby Zamawiającego celem podpisania umowy.

2.	Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy:

  - dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do występowania w imieniu wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis z rejestru, zaświadczenie);

  - kopie uprawnień budowlanych osób wskazanych w ofercie, w stosunku do których żądano uprawnień;

  - zaświadczenia (z określonymi w nich terminami ważności) wydane przez właściwą Izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis osób wskazanych w ofercie, w stosunku do których żądano uprawnień, na listę członków właściwej izby, zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane;

  - potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3.	Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

- Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Informacje ogólne.

1)	Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

2)	Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy winno zostać wniesione w PLN.

3)	Jeżeli, Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (Kontraktu), Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy pzp.

- Forma zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (Kontraktu).

1)	Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (Kontraktu) może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a)	pieniądzu;

b)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c)	gwarancjach bankowych;

d)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

e)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2)	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

10 9588 0004 0000 1111 2000 0030 w PBS w Strzelinie

3)	W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

4)	Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

5)	W trakcie realizacji Umowy (Kontraktu)  wykonawca może, bez zgody Zamawiającego, dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ppkt 1), jednak zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

6)	Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (Kontraktu)  składane w formie gwarancji powinno spełniać następujące wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (Kontraktu) musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7)	Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do Wykonawcy zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (Kontraktu) .

1)	70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Uznanie zamówienia za należycie wykonane nastąpi z chwilą wydania protokołu odbioru;

2)	30% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi.

# Wzór umowy

1.	Wzór umowy stanowi część II SIWZ.

2.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności.

3.	Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jednakże zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie określonych poniżej warunków:

1)	zmiany dokonane według zasad określonych w Klauzuli 13 Warunków Kontraktowych

2)	zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane: zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

3)	zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane: uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

4)	zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

5)	zmiany dokonane podczas wykonywania prac, które to zmiany nie będą powodować istotnych odstępstw od zatwierdzonego programu konserwatorskiego i warunków pozwolenia konserwatora zabytków;

6)	zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT;

7)	inne zmiany, wynikające ze zmiany sposobu finansowania przedsięwzięcia i/lub warunków współfinansowania;

8)	zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na zmianę terminów w Projekcie;

9)	zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych w życie po Dacie Odniesienia wywołujących potrzebę jego zmiany;

10)	zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy;

11)	zmiany kluczowego personelu wymienionego w Ofercie Wykonawcy,

4.	Wynagrodzenie za przedmiot umowy nie będzie podlegać waloryzacji ze względu na inflację.

5.	W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

6.	W przypadku, o którym mowa w ust. 5, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

# Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

1. 	Wszelkie płatności związane z realizacją zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN.

2. 	Cena oferty winna być podana w PLN i winna obejmować cały zakres zamówienie zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

# Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zmawiającego przepisów Ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy Pzp.

# Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ

        - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

        - Jeżeli wniosek dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

        - Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ.

Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła pytania.

        - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejszą SIWZ a także zamieści ją na stronie internetowej.

        - Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

        - Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ a także zamieści ją na stronie internetowej.

# Podwykonawstwo

1.	Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

# Wykaz załączników do niniejszych IDW

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:

| Oznaczenie Załącznika | Nazwa Załącznika |
| --- | --- |
| Załącznik nr |  | Wzór Formularza Oferty |
|  |  | Załącznik do oferty |
| Załącznik nr |  | Tabela Ceny |
| Załącznik nr |  | Wzór oświadczenia Wykonawcy |
| Załącznik nr |  | Wzór wykazu wykonanych robót |
| Załącznik nr |  | Wzór wykazu osób |

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej IDW Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

Zatwierdzam

………………………………

#### Załącznik nr 1 do IDW – Wzór Formularza Oferty

##### FORMULARZ OFERTY

##### DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: ...............................................................................................

Adres*: ..................................................................................

TEL.* .........…………................……………………………………………….

REGON*: …………………................…………………………………………

NIP*: …………………………………................………………………………

FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ..................................................

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych p.n.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Białobrzezie, Karczyn, Księgnice, Rakowice, Prusy, Górka Sobocka oraz Gołostowice wraz z przyłączeniem do oczyszczalni ścieków w Kondratowicach” – dokończenie robót

w ramach projektu: „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice”

oświadczamy, że:

1)	Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian.

KRYTERIUM CENA:

Cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

cena: ................................... [PLN]

(słownie: ....................................................................................................... [PLN])

Cena podana w niniejszym punkcie wynika z załączonego do Załącznika nr 1 do Oferty – Zbiorczego zestawienia kosztów – i po ewentualnej korekcie z podstawy prawnej art. 87 ustawy pzp stanie się Kwotą Umowną zapisaną w Umowie.

- Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: do 21.12.2012r. plus 12 miesięcy Okres Zgłaszania Wad.

- Udzielamy 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru końcowego

3.	Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

4.	Oświadczamy, że będziemy realizować przedmiot zamówienia przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5.	Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

6.	Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części …………………………………………………………………………………………………….………. .

7.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

______________________ dnia ___ ___ 2012 roku

______________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców/Pełnomocnika)

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy.

Dokumenty załączone do oferty, stanowiące integralną część oferty

- Załącznik nr 1 – Zbiorcze zestawienie kosztów

# Uwaga: Załącznik do Oferty stanowi integralną część Formularza Oferty

# ZAŁĄCZNIK DO OFERTY

# Na roboty budowlane pn.

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Białobrzezie, Karczyn, Księgnice, Rakowice, Prusy, Górka Sobocka oraz Gołostowice wraz z przyłączeniem do oczyszczalni ścieków w Kondratowicach” – dokończenie robót

Niniejszy Załącznik do Oferty został przygotowany dla Warunków Kontraktu na budowę dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, Zamawiającego – 4 wydanie angielsko-polskie 2008 (tłumaczenie 1 wydania FIDIC 1999) Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i rzeczoznawców SIDiR.

(Uwaga: Wykonawcy są proszeni o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty)

|  | Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Zamawiającego | 1.1.2.2 & 1.3 | Urząd Gminy Kondratowice Kondratowice, ul. Nowa 1 57-150 Prusy |
| Nazwa i adres Wykonawcy | 1.1.2.3 & 1.3 | ............................................................................................................................................................................................................ |
| Nazwa i adres Inżyniera | 1.1.2.4 & 1.3 | Biuro Inwestorskie Janusz Rybka ul. Podwale 17b/1a 50-043 Wrocław |
| Okres Zgłaszania Wad | 1.1.3.7 | 12 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla całości robót |
| Gwarancja Jakości | 1.1.3.10 & 11.2 | 12 miesięcy |
| Rękojmia za Wady | 1.1.3.11 & 11.3 | 12 miesięcy |
| Elektroniczny system przekazywania danych | 1.3 | Faks oraz adres e-mail winien być potwierdzony na piśmie |
| Prawo rządzące Kontraktem | 1.4 | Prawo Rzeczypospolitej Polskiej |
| Język Kontraktu | 1.4 | Język polski |
| Język porozumiewania się | 1.4 | Język polski |
| Rozpoczęcie robót | 8.1 | 28 dni od wejścia Kontraktu w życie |
| Czas na Ukończenie | 8.2 | 21.12.2011r. |

| Czas przekazania Terenu Budowy | 2.1 | 21 dni od wejścia Kontraktu w życie |
| --- | --- | --- |
| Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu | 4.2 | 5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Kontrakcie. |
| Godziny pracy | 6.5 | 6.00 – 22.00 |
| Kara umowna za zwłokę | 8.7 | 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki |
| Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności | 14.6 | 200 000 PLN |
| Waluta płatności | 14.15 | PLN |
| Okresy na przedłożenie: - dowodów ubezpieczenia - stosownych polis | 18.1(a)(b) | 14 dni od wejścia w życie Kontraktu |
| Dopuszczalne kwoty potrąceń | 18.2 18.3 | 5 000 PLN |
| Minimalna kwota ubezpieczenia od roszczeń osób trzecich | 18.3 | limit na poszczególne zdarzenie 200.000 zł limit na wszystkie zdarzenia 2.000.000 zł |
| Minimalna kwota ubezpieczenia Robót i Sprzętu Wykonawcy | 18.2 | 110 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej |
| Komisja Rozjemcza | 20.2 | 1 osoba |
| Arbitraż | 20.6 | spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego |

Podpis:…..........................................................................................................................

występujący w charakterze:…..............................................................................................

należycie upoważniony do podpisania Oferty w imieniu i na rzecz:

….......................................................................................................................................

….......................................................................................................................................

Data: …............................

Załącznik nr 2 do IDW – Wzór Tabeli ceny

##### TABELA CENY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Białobrzezie, Karczyn, Księgnice, Rakowice, Prusy, Górka Sobocka, Gołostowice wraz z przyłączeniem do oczyszczalni ścieków w Kondratowicach” – dokończenie robót

w ramach projektu: „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice”

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: …............................................................................................

Adres*: …...............................................................................

TABELA CENY

PREAMBUŁA

1.	Tabelę ceny należy odczytywać w powiązaniu z Instrukcją dla Wykonawców, warunkami Kontraktu, dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi oraz Rysunkami.

2.	Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty. Roboty będą rozliczane zamkniętymi elementami technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robót.

3.	Cena ryczałtowa powinna obejmować – za wyjątkiem takiego zakresu, o jakim Kontrakt stanowi inaczej – cały sprzęt budowlany (zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi), transport (osób, sprzętu, urządzeń, narzędzi, materiałów, wyposażenia zaplecza), robociznę, nadzór, testowanie, kontrolę jakości, materiały, montaż, konserwację, ubezpieczenie, zysk, podatki i cła wraz z całym ryzykiem ogólnym, zobowiązaniami i obowiązkami przedstawionymi lub sugerowanymi w Kontrakcie.

4.	Cena powinna zostać wpisana przy każdej pozycji Tabeli ceny. Będzie uznane, że koszt pozycji, przy których Wykonawca nie wpisał stawki lub ceny, jest pokryty przez inne stawki i ceny wpisane w Tabeli ceny.

5.	Wszystkie ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6.		Krótkie opisy pozycji w Tabeli ceny przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w Kontrakcie, dokumentacji projektowej, Specyfikacjami Technicznymi oraz Rysunkami. Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić się do Kontraktu, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych oraz odpowiednich Rysunków w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów. Oczywistym jest też, że Roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa i wskazówek Inżyniera ku jego pełnemu zadowoleniu

7.	Ceny pozycji w Tabeli ceny powinny być podsumowane w miejscu do tego przeznaczonym na formularzu ofertowym.

Wyceniona Tabele Ceny podsumowanie poszczególnych rodzajów robót oraz koszty dodatkowe:

WYKAZ CEN – ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

| Lp. | Opis | jednostka | Wartość w PLN (bez VAT) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | nazwa | ilość |  |
| I | Białobrzezie | ryczałt | 1 |  |
| II | Karczyn | ryczałt | 1 |  |
| III | Prusy | ryczałt | 1 |  |
| IV | Gołostowice | ryczałt | 1 |  |
| V | Górka Sobocka | ryczałt | 1 |  |
| VI | Rakowice | ryczałt | 1 |  |
| VII | Księgnice | ryczałt | 1 |  |
| VIII | Kondratowice | ryczałt | 1 |  |
| IX | Wykonanie robót wadliwych z Kontraktu 168/2010 | ryczałt | 1 |  |
| Razem Wartość – do przeniesienia do oferty - netto |  |
| Podatek VAT |  |
| Razem Cena Oferty – do przeniesienia do Formularza oferty: |  |

POSZCZEGÓLNE TABELE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH:

| L.p | Opis | jednostka | Wartość w PLN (bez VAT) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | nazwa | ilość |  |
| I Białobrzezie |
| 1. | Roboty rozbiórkowe | ryczałt | 1 |  |
| 2. | Roboty ziemne | ryczałt | 1 |  |
| 3. | Kanalizacja sanitarna | ryczałt | 1 |  |
| 4. | Przepompownie wraz z wyposażeniem | ryczałt | 1 |  |
| 4.1. | Montaż wyposażenia technologicznego i szafki sterowniczej / dotyczy przepompowni sieciowej | ryczałt | 1 |  |
| 4.2. | Montaż zbiornika przepompowni przydomowych | ryczałt | 1 |  |
| 4.3. | Montaż wyposażenia technologicznego i szafki sterowniczej / dotyczy przepompowni przydomowej | ryczałt | 1 |  |
| 5. | Odtworzenie nawierzchni drogowej wraz z odtworzeniem terenu | ryczałt | 1 |  |
| II Karczyn |
| 6. | Roboty rozbiórkowe | ryczałt | 1 |  |
| 7. | Roboty ziemne | ryczałt | 1 |  |
| 8. | Kanalizacja sanitarna | ryczałt | 1 |  |
| 9. | Przepompownie wraz z wyposażeniem | ryczałt | 1 |  |
| 9.1. | Montaż wyposażenia technologicznego i szafki sterowniczej / dotyczy przepompowni sieciowej | ryczałt | 1 |  |
| 9.2. | Montaż zbiornika przepompowni przydomowych | ryczałt | 1 |  |
| 9.3. | Montaż wyposażenia technologicznego i szafki sterowniczej / dotyczy przepompowni przydomowej | ryczałt | 1 |  |
| 10. | Odtworzenie nawierzchni drogowej wraz z odtworzeniem terenu | ryczałt | 1 |  |
| III Prusy |
| 11. | Roboty rozbiórkowe | ryczałt | 1 |  |
| 12. | Roboty ziemne | ryczałt | 1 |  |
| 13. | Kanalizacja sanitarna | ryczałt | 1 |  |
| 14. | Przepompownie wraz z wyposażeniem | ryczałt | 1 |  |
| 14.1. | Montaż wyposażenia technologicznego i szafki sterowniczej / dotyczy przepompowni sieciowej | ryczałt | 1 |  |
| 14.2. | Zagospodarowanie terenu wokół przepompowni sieciowej | ryczałt | 1 |  |
| 14.3. | Montaż zbiornika przepompowni przydomowych | ryczałt | 1 |  |
| 14.4 | Montaż wyposażenia technologicznego i szafki sterowniczej / dotyczy przepompowni przydomowej | ryczałt | 1 |  |
| 15. | Odtworzenie nawierzchni drogowej wraz z odtworzeniem terenu | ryczałt | 1 |  |
| IV Gołostowice |
| 16. | Roboty rozbiórkowe | ryczałt | 1 |  |
| 17. | Roboty ziemne | ryczałt | 1 |  |
| 18. | Kanalizacja sanitarna | ryczałt | 1 |  |
| 19. | Przepompownie wraz z wyposażeniem | ryczałt | 1 |  |
| 19.1. | Montaż wyposażenia technologicznego i szafki sterowniczej / dotyczy przepompowni sieciowej | ryczałt | 1 |  |
| 19.2. | Montaż zbiornika przepompowni przydomowych | ryczałt | 1 |  |
| 19.3. | Montaż wyposażenia technologicznego i szafki sterowniczej / dotyczy przepompowni przydomowej | ryczałt | 1 |  |
| 20. | Odtworzenie nawierzchni drogowej wraz z odtworzeniem terenu | ryczałt | 1 |  |
| V Górka Sobocka |
| 21. | Roboty rozbiórkowe | ryczałt | 1 |  |
| 22. | Roboty ziemne | ryczałt | 1 |  |
| 23. | Kanalizacja sanitarna | ryczałt | 1 |  |
| 24. | Przepompownie wraz z wyposażeniem | ryczałt | 1 |  |
| 24.1 | Montaż wyposażenia technologicznego i szafki sterowniczej / dotyczy przepompowni sieciowej | ryczałt | 1 |  |
| 24.2 | Montaż zbiornika przepompowni przydomowych | ryczałt | 1 |  |
| 24.3 | Montaż wyposażenia technologicznego i szafki sterowniczej / dotyczy przepompowni przydomowej | ryczałt | 1 |  |
| 25. | Odtworzenie nawierzchni drogowej wraz z odtworzeniem terenu | ryczałt | 1 |  |
| VI Rakowice |
| 26. | Roboty rozbiórkowe | ryczałt | 1 |  |
| 27. | Roboty ziemne | ryczałt | 1 |  |
| 28. | Kanalizacja sanitarna | ryczałt | 1 |  |
| 29. | Przepompownie wraz z wyposażeniem | ryczałt | 1 |  |
| 29.1. | Montaż zbiornika przepompowni przydomowych | ryczałt | 1 |  |
| 29.2. | Montaż wyposażenia technologicznego i szafki sterowniczej / dotyczy przepompowni przydomowej | ryczałt | 1 |  |
| 30. | Odtworzenie nawierzchni drogowej wraz z odtworzeniem terenu | ryczałt | 1 |  |
| VII Księgnice |
| 31 | Roboty rozbiórkowe | ryczałt | 1 |  |
| 32 | Roboty ziemne | ryczałt | 1 |  |
| 33 | Kanalizacja sanitarna | ryczałt | 1 |  |
| 34 | Przepompownie wraz z wyposażeniem | ryczałt | 1 |  |
| 34.1 | Montaż zbiornika przepompowni przydomowych | ryczałt | 1 |  |
| 34.2 | Montaż wyposażenia technologicznego i szafki sterowniczej / dotyczy przepompowni przydomowej | ryczałt | 1 |  |
| 35. | Odtworzenie nawierzchni drogowej wraz z odtworzeniem terenu | ryczałt | 1 |  |
| VIII Kondratowice |
| 36. | Roboty rozbiórkowe | ryczałt | 1 |  |
| 37. | Roboty ziemne | ryczałt | 1 |  |
| 38. | Kanalizacja sanitarna | ryczałt | 1 |  |
| 39. | Odtworzenie nawierzchni drogowej wraz z odtworzeniem terenu | ryczałt | 1 |  |
| IX Wykonanie robót wadliwych z Kontraktu 168/2010 wynikające z inwentaryzacji |
| 40. | Odtworzenie nawierzchni drogowej wraz z odtworzeniem terenu |  |  |  |
| 41. | Regulacja przepompowni sieciowych oraz uzupełnienie o włazy i kominki wentylacyjne |  |  |  |

______________________ dnia ___ ___ 2012 roku

______________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców/Pełnomocnika)

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 3 do IDW

OŚWIADCZENIE

PRZETARG NIEOGRANICZONY ROBOTĘ BUDOWLANĄ PN.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Białobrzezie, Karczyn, Księgnice, Rakowice, Prusy, Górka Sobocka, Gołostowice wraz z przyłączeniem do oczyszczalni ścieków w Kondratowicach” – dokończenie robót

My, niżej podpisani, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam/my, że:

- Spełniam/my warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

- Brak jest wobec mnie/nas podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

- Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

______________________ dnia ___ ___ 2012 roku

______________________________________

(podpis osoby lub osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do IDW

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

PRZETARG NIEOGRANICZONY ROBOTĘ BUDOWLANĄ PN.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Białobrzezie, Karczyn, Księgnice, Rakowice, Prusy, Górka Sobocka, Gołostowice wraz z przyłączeniem do oczyszczalni ścieków w Kondratowicach” – dokończenie robót

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone*

| Lp. | Rodzaj robót* | Wartość** | Daty i miejsce wykonania | Odbiorca |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* należy podać wszystkie informacje, pozwalające jednoznacznie stwierdzić czy wykonawca spełnienia warunek określony w pkt. 5.2. IDW. Należy załączyć dokument potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

** należy podać wartość brutto w złotych (PLN).

______________________ dnia ___ ___ 2012 roku

______________________________________

(podpis osoby lub osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do IDW

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY ROBOTĘ BUDOWLANĄ PN.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Białobrzezie, Karczyn, Księgnice, Rakowice, Prusy, Górka Sobocka, Gołostowice wraz z przyłączeniem do oczyszczalni ścieków w Kondratowicach” – dokończenie robót

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe | Doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia | Zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia | Informacja o podstawie do dysponowania osobami* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* w przypadku, gdy wykonawca wskazuje w wykazie osoby, którymi będzie dysponował, należy przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

** należy podać wszystkie informacje, pozwalające jednoznacznie stwierdzić czy Wykonawca spełnienia warunek określony w pkt. 5.3. IDW.

______________________ dnia ___ ___ 2012 roku

______________________________________

(podpis osoby lub osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy)